Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вятский государственный университет»

Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Предпроектное исследование и анализ бизнес-процессов»

«МДК 06.01 Внедрение информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-202-52-00

Абдулатипова А.З.

Преподаватель:

Самоделкин П.А.

Киров

2024

Цель работы – приобретение практических навыков по внедрению информационной системы, исследованию текущего состояния процессов и изучению вероятных способов их оптимизации. Разработка программы и методики испытаний информационной системы.

Задание:

- Подготовить и реализовать проект внедрения информационной системы для решения бизнес-задач. Результаты оформить в виде отчета.

- Подготовить программу и методику испытаний в виде самостоятельного документа, используя соответствующий шаблон (лежит в папке с дополнительными материалами). Для оформления методики испытаний программного продукта необходимо использовать таблицу, приведенную ниже.

| № п.п. | Наименование проверки | Выполняемые действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Отчет и ПМИ сдать преподавателю.

Результат выполнения работы

Тема исследования — информационная система для ведения удаленного общения с командой.

- Анализ и определение требований

  - Проблема

Проблема заключается в отсутствии эффективного и удобного взаимодействия между сотрудниками, партнерами, клиентами и другими заинтересованными сторонами, находящимися на разных расстояниях, в разных городах или даже странах.

1.2 Цель внедрения

Целью внедрения информационной системы является упрощение процесса ведения организационных встреч и переговоров, повышение эффективности и гибкости, улучшение коммуникации, сотрудничества и эффективность работы коллектива.

1.3 Необходимость внедрения

Система удаленного общения позволит сотрудничать с иностранными партнерами, ведя удаленные переговоры, обеспечит гибкость и мобильность в работе.

1.4 Требования к информационной системе

— Надежность и стабильность соединения.

— Высокое качество аудио и видео передачи.

— Простой и понятный интерфейс.

— Поддержка различных устройств.

- Выбор подходящей информационной системы

Существующие реализации информационных систем для удаленного общения.

- Zoom

Рисунок 1 – Zoom

Достоинства:

- Простота использования.

- Качество видео и аудио.

- Возможность записи видеоконференций.

- Широкий набор функций.

Недостатки:

- Проблемы с безопасностью: в прошлом Zoom сталкивался с проблемами в области безопасности, такими как утечки данных и возможность несанкционированного доступа к видеоконференциям.

- Не всегда стабильное соединение.

- Ограниченное время проведения бесплатных видеоконференций.

- Skype

Рисунок 2 – Skype

Достоинства:

- Бесплатные звонки и видео-звонки.

- Отправка файлов любого размера.

— Шифрование данных.

Недостатки:

— Проблемы с качеством связи.

- Реклама в приложении.

- Недоступность в некоторых странах.

- Ограниченные возможности бесплатной версии.

- Microsoft Teams

Рисунок 3 – Microsoft Teams

Достоинства:

- Интегрированное средство общения и совместной работы.

- Интеграция с другими сервисами Microsoft.

- Высокий уровень безопасности.

- Гибкие настройки и администрирование.

- Кроссплатформенная совместимость.

Недостатки:

- Ограниченный функционал в бесплатной версии.

- Сложность для новых пользователей.

- Discord

Рисунок 4 – Discord

Достоинства:

- Бесплатное использование основных функций.

- Создание и настройка собственных серверов с различными каналами и правами доступа.

- Предоставление инструментов для модерации контента и управления сообществом на сервере.

- Обширный набор дополнительных функций.

Недостатки:

- Ограничения на количество участников в групповых звонках в бесплатной версии.

- Не всегда подходит для формального общения.

- Выбор подходящей системы.

В результате анализа информационных систем была выделена наиболее подходящая система – Microsoft Teams.

- Роли и ответственность участников команды внедрения проекта.

За внедрение системы ответственен студентка группы ИСПк-202-52-00 Абдулатипова Амина Заирбеговна.

- График работ.

Работы по внедрению информационной системы должны быть выполнены в срок с 15.05.2024 по 15.06.2024 (4 недели).

План внедрения

1) Подготовка требований и обзор аналогов: 15.05.2024 – 20.05.2024

2) Выбор наиболее подходящей информационной системы: 21.05.2024 – 25.05.2024

3) Тестирование: 26.05.2024 – 30.05.2024

4) Полное развертывание и внедрение: 31.05.2024 – 3.06.2024

5) Мониторинг и анализ: 4.06.2024 – 6.06.2024

6) Обучение пользователей: 7.06.2024 – 15.06.2024

- Необходимые ресурсы для внедрения системы.

Для внедрения данной системы необходимо стабильное подключение к сети Интернет. Других требований к ресурсам не предъявляется.

- Инструкция по запуску системы.

1). Пользователь должен перейти на веб-сервис по адресу: https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in зарегистрироваться и скачать приложение.

2). На главной странице есть меню со всеми вкладками для работы. Здесь представлены следующие разделы:

Действия – здесь собираются все важные уведомления, ответы на сообщения и приглашения;

Чат – список всех друзей с личной перепиской;

Команды – список команд для групповой работы с файлами;

Собрания – видео-звонки для группы лиц;

Звонки – личные звонки;

Файлы – архив всех документов, к которым имеется доступ (в том числе загруженным лично).

Рисунок 5 – Главное меню

2). Для приглашения кого-либо в конференцию нужно выбрать вкладку «Чат» и снизу нажать «Пригласить коллег». Доступно три типа приглашения: частная ссылка, приглашение по номеру телефона (если он есть в контактах аккаунта) и письмо на почту. После принятия приглашения коллега появится в списке чата.

Рисунок 6 – Создание группового чата

3). Добавление дополнительных пользователей.

Рисунок 7 – Добавление пользователей

Рисунок 8 – Добавление пользователей

3). Дополнительные функции в чатах.

Рисунок 9 – Добавление названия чата

Рисунок 10 – Закрепление чата

Рисунок 11 – Упоминание в чате

Выводы по работе

В результате выполнения лабораторной работы были закреплены знания о порядке проведения предпроектного исследования и анализе бизнес-процессов, а также подготовки к внедрению и внедрения информационной системы.